###### 

Zamawiający:

###### **Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji**

###### **im. Edmunda Wojtyły**

**32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 a**

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym   
 trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą:

**Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacją powietrza   
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu**

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.I.2.224/05/19

Wartość zamówienia nie przekracza wartości wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert w dniu 21.10.2019r. godz. 12:15

**INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty   
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto następujących pojęć, należy przez nie rozumieć:

1. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
2. Zamawiający – Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły podmiot obowiązany do stosowania ustawy;
3. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia.
4. Postępowanie – postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego wszczęte w drodze publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa
5. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamówienie – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną   
   pod rygorem nieważności na piśmie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ.

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

###### Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły,

###### Adres: ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec woj. małopolskie

NIP 637-12-65-836

REGON 000294214

Telefon (32) 64 28 031, (32) 64 28 090,   
Faks (32) 64 28 100 - do korespondencji w sprawie Zamówienia.

Adres poczty elektronicznej do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@wschp.pl.

Strona internetowa Zamawiającego: www.wschp.pl.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15.35

**I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

I.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

I.2.. Wartość zamówienia nie przekracza wartości wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

I.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.

I.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa  
 w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

**Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza**

**w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu**

Znak postępowania ZP.I.2.224/05/19

II.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA - Roboty Budowlane.

II.3. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji Zamówienia.

II.4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wielobranżowego projektu budowlanego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły (zatwierdzonego przez Starostę Olkuskiego na podstawie DECYZJI nr 816/2019 z dnia 04.10.2019 r.) obejmująca w szczególności:

1. wykonanie Robót Budowlanych obejmujących modernizację istniejącej przyszpitalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych (zakres dotyczy budynku oczyszczalni i zewnętrznych urządzeń technologicznych znajdujących się na terenie wygrodzonym z działki szpitala - nr 134);
2. dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń, opisanych i wynikających z Dokumentacji projektowej,
3. dekontaminację powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu - dotyczy budynku pawilonu gruźlicy oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
4. pozostałe zobowiązania wynikające z zawartej Umowy z Zamawiającym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły oraz wykonanie dokumentacji projektowej, realizowanego na podstawie zawartej w dniu 01 marca 2019 r. z Województwem Małopolskim Umowy nr II/23/PS/374/19 w sprawie dofinansowania przedmiotowego zamówienia.

II.4.2. Zakres robót związanych z system dekontaminacji powietrza dotyczy:

1. pawilonu gruźlicy - w zakresie dezynfekcji wywiewanego z budynku poprzez wentylację wywiewną grawitacyjną i mechaniczną skażonego prątkami gruźlicy powietrza, a także dezynfekcji odpowietrzeń kanałów pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych ponad dach budynku;
2. zabudowy dodatkowych studzienek kanalizacyjnych z zasyfonowaniem odcinającym kanalizację wewnętrzną od zanieczyszczonego powietrza z rurociągu zrzutowego do oczyszczalni;
3. wszystkich obiektów oczyszczalni: budynku oraz urządzeń zewnętrznych, co uwzględnione zostało przy projektach branżowych związanych z tym zakresem.

II.4.3. Podstawowe parametry obiektu objętego przedmiotem zamówienia:

-budynek - oczyszczalnia ścieków,

- lokalizacja: ul. Kolejowa nr 1a, na działce nr ew.gr. 134 Jaroszowiec, gmina Klucze,

- powierzchnia zabudowy- 100,30 m2

- powierzchnia użytkowa- 97,95 m2

- kubatura budynku- V =775, 00m3

- ilość kondygnacji – 1 naziemna i podpiwniczenie (piwnice w przyziemiu istniejącego

budynku).

II.4.4.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDYNKIEM OCZYSZCZALNI obejmuje:

II.4.4.1. **CZĘŚĆ BUDYNKU TECHNOLOGICZNA -**wg stanu istniejącego (złoże filtrujące wyłącza

się z eksploatacji):

1. Oczyszczenie całości wodą ze środkami dezynfekcyjnymi, osuszenie;
2. Piaskowanie ścian wewnętrznych, stropu i sufitu wraz z wykonaniem obrzutki tynkarskiej - w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozją, następnie pomalowanie powierzchni środkami dezynfekcyjnymi;
3. Piaskowanie istniejących schodów metalowych, zabezpieczenie przed korozją;
4. Zamurowanie otworów okiennych w poziomie górnym złoża;
5. Zamurowanie pozostałych otworów w ścianach tej części budynku;
6. Wydzielenie pomieszczenia obecnego złoża filtrującego płytą warstwową gr 12 cm   
   z wypełnieniem pianką poliuretanową PIR + ( blacha – pianka poliuretanowa – blacha ) - z pozostawieniem otworu / wejścia technologicznego ;

II.4.4.2. **PIWNICE (wyłączenie piwnic z eksploatacji)**

1. Demontaż istniejącego orurowania technologicznego;
2. Zamurowanie otworów okiennych;
3. Zamurowanie przewodów wentylacyjnych w piwnicy,
4. Piaskowanie ścian wewnętrznych, posadzki i sufitu wraz z wykonaniem obrzutki tynkarskiej na stropie - w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozją, następnie pomalowanie powierzchni środkami dezynfekcyjnymi;
5. Zamurowanie wejścia do piwnicy z pozostawieniem otworu /wejścia technologicznego;

II.4.4.3. **POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU - roboty wewnętrzne.**

1. Dezynfekcja wewnętrznych ścian w budynku i ich wysuszenie;
2. Demontaż istniejącego orurowania technologicznego wraz z wyburzeniem fundamentów pod pompy;
3. Piaskowanie ścian wewnętrznych, posadzki i sufitu wraz z naprawą tynków na ścianach; kominach   
   i na stropie (w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozją), następnie pomalowanie powierzchni środkami dezynfekcyjnymi ;
4. Zamurowanie górnych otworów okiennych;
5. Wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniem pomp a magazynkiem;
6. Przebudowa sanitariatu związana z wydzieleniem schowka porządkowego z obecnej kabiny sanitarnej. Kabina sanitarna (muszla + umywalka), jako jedno pomieszczenie umieszczone w obecnym przedsionku. Wymaga to zamurowania drzwi z przedsionka do kabiny oraz wykonania dodatkowego otworu drzwiowego w ścianie działowej pomiędzy sanitariatem a szatnią oraz przesytuowania przyborów sanitarnych oraz korekty instalacji wod.-kan. Pozostawia się ściankę pomiędzy kabina a schowkiem porządkowym o niepełnej wysokości 2,20m.
7. Wykonanie tynków na nowych ścianach po zamurowaniach;
8. Wypoziomowanie wszystkich posadzek parteru;
9. Wymiana okien (pas dolny);
10. Wymiana drzwi wewnętrznych;
11. Wymiana drzwi zewnętrznych - z poszerzeniem drzwi z pomieszczenia kontenerów skratek;
12. Wymiana urządzeń sanitarnych z oprzyrządowaniem w WC (muszla, umywalka);
13. Wykonanie okładzin ścian w sanitariacie (płytki ceram. do wys. 2,0 m );
14. Wykonanie podłoży i posadzek (płytki ceramiczne);
15. Okładziny schodów wewn. (płytki ceram) ;
16. Malowanie pomieszczeń farbami zmywalnymi;
17. Wykonanie wszystkich instalacji wewn. sanitarnych i elektrycznych **wg projektów branżowych.**

II.4.4.4. **ROBOTY ZEWNĘTRZNE związane z budynkiem.**

1. Naprawa istniejących tynków zewnętrznych ( przed ociepleniem budynku)
2. Ocieplenie zewnętrzne ścian budynku (styropian 10 cm + tynk silikatowy),
3. Pokrycie dachu papą wierzchniego krycia.
4. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;
5. Naprawa uszkodzeń schodów zewnętrznych +okładzina;
6. Wymiana balustrady przy schodach j.w. wraz z zabudową furtki otwieralnej (związanej z funkcją podestu jako rampy do odbioru kontenerów ze skratkami).

II.4.4.5.  **ROBOTY ZEWNĘTRZNE w obrębie terenu oczyszczalni -**

**nie związane z budynkiem .**

1. Likwidacja wszystkich istniejących na terenie oczyszczalni technologicznych zbiorników betonowych przy budynku - zgodnie z planem zagospodarowania;
2. Instalacja BioDiscBN na projektowanym fundamencie;
3. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej w obrębie terenu oczyszczalni .
4. Zabudowa zbiornika betonowego do odkażania ścieków lampami UV przed podłączeniem kanalizacji z oczyszczonymi ściekami do studni kontrolno-pomiarowej.
5. Wymiana zniszczonej nawierzchni dojazdu do oczyszczalni związanego z jej obsługą.

II.4.4.6.  **PRACE KONSTRUKCYJNE (w obrębie budynku ).**

1. Nadproża w nowych i poszerzanych otworach : systemowe prefabrykowane belki żelbetowe L19;
2. Ściany działowe nowoprojektowane - w konstrukcji lekkiej ;
3. Zamurowania - z bloczków silikatowych na zaprawie cementowej.

II.4.4.7.  **WYKOŃCZENIE i WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ POD KĄTEM WYMOGÓW SANITARNO-**

**HIGIENICZNYCH.**

* Posadzki we wszystkich pomieszczeniach - z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych łatwych do dezynfekcji - płytki ceramiczne
* Ściany do pełnej wysokości – gładkie, łatwo zmywalne , nienasiąkliwe.

Ściany i sufity malowane farbą akrylową zmywalną - w kolorze białym lub innym pastelowym.

Ściany w łazience i w szatni - płytki ceramiczne do wys. 2,10m , powyżej malowane farbą zmywalną.

* Obudowa ciągów wentylacji wspomaganej mechanicznie - z płyt GKF na konstrukcji stal. systemowej, malowanych farbą akrylową zmywalną .
* Drzwi i okna oraz grzejniki - o powierzchni gładkiej , łatwej do czyszczenia, nienasiąkliwej.
* Oprawy świetlne o konstrukcji zamykanej, gładkiej, łatwej do czyszczenia.
* Przy umywalce z ciepłą i zimną wodą - dozownik na mydło w płynie, zasobnik ręczników jednorazowych oraz pojemnik na zużyte ręczniki wyściełany workami foliowymi jednorazowego użytku. Ciepła woda z bojlera elektrycznego sytuowanego w sanitariacie.
* Zlew w schowku porządkowym - zamontowany na wys. 0,5 m . Przy zlewie bateria ze złączką na wąż i pojemnik z płynem do dezynfekcji. W schowku szafka na środki czystości oraz preparaty myjąco-dezynfekujące.
* W Pomieszczeniu sita kratki ściekowe w posadzce i złączka na wąż.
* W pomieszczeniu magazynu wapna chlorowanego - myjka bezpieczeństwa = ręczna myjka do oczu z 2 główkami natryskowymi.
* Wentylacja:

W pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczną - wg opracowania branżowego.

Napływ powietrza do pomieszczeń przez nawiewniki z klimakonwektorami i nagrzewnicami

elektrycznymi umieszczonymi pod oknami oraz otwory w dolnej części drzwi w sanitariatach,

schowkach porządkowych.

Wentylacja zapewnić ma 6-krotną /h wymianę powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Przewidziano zastosowanie typowej wentylacyjnej centrali wywiewnej 1000m3//h. Powietrze wywiewane będzie dekontaminowane lampami UV. Centrala wywiewna będzie również obsługiwać projektowany moduł zewnętrzny BioDiscBN.

W pomieszczeniu wapna chlorowanego zaprojektowano – wg projektu branżowego – wentylator dachowy sterowany ręcznie przez obsługę przed wejściem i praca w pomieszczeniu.

* Wszystkie elementy wyposażenia wykonać z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na chemikalia. Elementy wyposażenia ruchomego naniesiono na rysunku nr A-2(parter)

II.4.4.8.  **WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE.**

Budynek oczyszczalni wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Instalacje wymagają całkowitej przebudowy. Dodatkowo w budynku projektuje się wentylację mechaniczną zapewniająca 6-krotną/h wymianę powietrza z uwzględnieniem dekontaminacji powietrza z oczyszczalni - wg projektu branżowego. Ogrzewanie pomieszczeń w budynku oczyszczalni projektowanymi Klima konwektorami.

Wszystkie instalacje wykonać wg opracowania branżowego.

II.4.4.9.  **DEKONTAMINACJA POWIETRZA**

Dekontaminacja dotyczyPawilonu gruźlicy - w zakresie dezynfekcji wywiewanego z budynku powietrza poprzez wentylację wywiewną grawitacyjną i mechaniczną - skażonego prątkami gruźlicy , a także dezynfekcji odpowietrzeń kanałów pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych ponad dach budynku.

W pomieszczeniach pawilonu gruźlicy na każdym wylocie kominka odpowietrzającego pion kanalizacyjny zabudowane zostaną lampy UV Biologic 3 lub alternatywne - dostosowane do średnicy i rodzaju kominka. Lampy UV zostaną zabudowane również przy przewodach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczeń pawilonu gruźliczego , co umożliwi emisję do otoczenia zużytego powietrza bez drobnoustrojów chorobotwórczych.

II.4.4.10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistycze

31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31300000-9 Drut i kabel izolowany

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

71300000-1 Usługi inżynieryjne

II.4.5. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym materiały, jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w :**

* Dokumentacji projektowej (dalej, jako Dokumentacja Projektowa), obejmującej OPIS TECHNICZNY - załącznik 4 do SIWZ,
* specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej, jako STWiOR) - załącznik 5 do SIWZ,
* Przedmiarach robót - stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej. Przedmiar robót stanowi wyłącznie dokument pomocniczy,
* Wzorze umowy – załącznik nr 3,

- będącymi załącznikami do SIWZ i stanowiącymi jej integralną część.

II.4.6. Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone wraz ze SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschp.pl – link <http://www.wschp.pl/index.php/aktualne-zamowienia-publiczne/>, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, 1 piętro budynku administracji.

II.4.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy

i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

**II.5. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.:**

II.5*.*1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę **osoby** do wykonywania prac ręcznych **– pracowników budowlanych -fizycznych.**

II.5*.*2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów **ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników** w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

II.5*.*3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

* dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
* datę złożenia oświadczenia,
* wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników wykonujących   
   w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,   
   nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie   
   z przepisami ustawy z **dnia** 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 **o ochronie danych osobowych.**

II.5*.*4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.5*.*5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

II.5*.*6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5*.*7. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

**II.6.** **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM**

II.6.1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej, mających na celu realizację Inwestycji, a w szczególności:

1. wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR oraz umową;
2. przejęcie od Zamawiającego terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja w terminie wskazanym w Umowie i odpowiednie zabezpieczenie tego terenu,
3. wykonanie Robót Budowlanych, instalacyjnych wraz z wyposażeniem,
4. uprzątnięcie we własnym zakresie terenu, na którym realizowana była Inwestycja oraz wywóz   
   i utylizacja we własnym zakresie, odpadów oraz zbędnego sprzętu, powstałych w związku   
   z realizacją Inwestycji, które zostaną wskazane przez Zamawiającego,
5. udzielenie gwarancji na Roboty Budowlane oraz na urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji Umowy,
6. wykonania wszelkich innych prac, również niewymienionych, a koniecznych do wykonania Inwestycji, w szczególności ze względu na sztukę budowlaną oraz cel Inwestycji.

II.6.2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot Umowy, w takim zakresie i w taki sposób,  
aby w pełni został osiągnięty cel Zamawiającego, jakim jest oddanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków oraz systemu dekontaminacji powietrza do użytkowania (po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów), jako spełniającej stosowne wymogi prawne, w tym sanitarne i epidemiologiczne, wynikające z przepisów prawa dla tego typu przeznaczenia.

II.6.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

II.6.4. Wykonawca zapewni osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

II.6.5. Zamawiający może zapewnić nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją przedmiotowego zamówienia jeżeli zaistnieją stosowne okoliczności mające wpływ na prawidłowe wykonanie inwestycji.

II.6.6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia i zasad współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

**II.7** **ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6   
 Ustawy.

**II.8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

**II.8.1** Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane **w terminie do 11.12.2019r**

**II.8.2. Miejsce wykonania zamówienia:** siedziba Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, 32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 a.

II.8.3. Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.   
**Termin płatności - do 30 dni licząc** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – po wykonaniu całego zamówienia na podstawie kosztorysu powykonawczego.

II.8.4. **Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**

II.9. **INFORMACJE DODATKOWE**

II.9.1 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła, szczególne procesy lub usługi oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych- **Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz 30 ust 1 pkt. 2 ust 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.** Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający**,** wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. **W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.** Zamawiającyzastrzega sobie prawo wystąpienia do autora Dokumentacji Projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

II.9.2 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość oraz zgodność z wymaganiami określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.9.3 Zamawiający wymaga udzielenia pełnej gwarancji (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy  
 z tytułu rękojmi za wady) na Roboty Budowlane, obejmujące m.in. prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, wraz z wszelkimi użytymi materiałami oraz urządzeniami z zakresu instalacji – w okresie **nie krótszym niż 36 miesięcy**, liczonym od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru.

II.9.4 Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia przekazania placu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę **ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł.**

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy.

II.9.5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy

kalkulację zaoferowanej ceny w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną,

Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R Ko Z, M,S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Kosztorys będzie stanowił załącznik do umowy, uzasadniający merytorycznie zaoferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.

II.9.6. **TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:**

II.9.6.1. **Składający ofertę pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni .**

II.9.6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II.10. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWCÓW, WYKONAWCÓW POWOŁUJĄCYCH SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH**.

II.10.1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający nie wymaga formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), której zostanie udzielone Zamówienie.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu  
    i zawarcia Umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w ppkt 2, lub zawartej między nimi umowy (tj. m.in. umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum), o ile wynika z niej sposób reprezentowania. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich   
   w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego Wykonawcę lub pełnomocnika, o którym mowa w ppkt 2, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy.
5. Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 2.
6. Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie po terminie składania ofert.
7. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. XI przed zawarciem Umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, przedstawili Zamawiającemu umowę określająca podstawy   
   i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum lub inną umowę  
    o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).

II.10.2. **Podwykonawcy.**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział   
   to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia,
10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym nieodłączną część SIWZ.

II.10.3. **Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich.**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) – III.1.3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w II.10.3. ppkt. 1) wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie Zamówienia (w szczególności zdolność techniczna lub zawodowa), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie   
   do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia jako podwykonawcy.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,   
   na zasobach, którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
9. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.
10. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
11. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotów,
12. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia publicznego,
13. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego,
14. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

**III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I**

**TECHNICZNYM**

III.1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
z postępowania o udzielenie zamówienia

oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III.1.1. Kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów:

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:

Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2A do SIWZ

*Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”*

III.1.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Określenie warunków : **Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotowego zamówienia**   
i w związku z tym przedłoży:

1. **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy**, w wysokości **nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.** w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2. **umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności** związanej   
   z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,   
   w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie   
   w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę **ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł.**

Informacje dodatkowe: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

.

*Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”*

III.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

III.1.3. Określenie warunków: **Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:**

**posiada zdolność techniczną i zawodową w celu prawidłowego wykonania przedmiotu**

**umowy a mianowicie:** dysponuje/będzie dysponować osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiada doświadczenie w realizacji robót związanych  
 z modernizacją obiektów budowlanych i wykaże, iż:

1. **w okresie ostatnich pięciu lat** przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał   
   (tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) **co najmniej dwie roboty** budowlane polegające na budowie/ przebudowie/remoncie /modernizacji budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane o **wartości brutto robót co najmniej 500 000,00 zł brutto.** Dowodamidotyczącymi wykazanych robót, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane;
2. **dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi** będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach i zakresie:

* budowlano-konstrukcyjnej,
* instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

*Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”*

III.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z Postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

III.2.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj.:

1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615

III.2.3. Informacje dodatkowe

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 7 ustawy.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt.1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się   
   o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt III.2.3 ppkt. 2.
4. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania   
   o udzielenie zamówienia.

**III.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

III.3.1. **Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp**, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wypełnione   
i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A i załącznik nr 2B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału   
w postępowaniu.

III.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w III.3.1, **składa każdy z Wykonawców wspólnie** ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

III.3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, **w celu wykazania braku istnienia** **wobec nich podstaw d**o **wykluczenia**   
z Postępowania złożył oświadczenie, o którym mowa w III.3.1. niniejszej SIWZ.

III.3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w III.3.1. dotyczące tych podmiotów.

**III.4.** **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB/i DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ   
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP**

III.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 3 Ustawy Pzp, tj.:

1. **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie **art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;**
2. **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz   
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;**
3. **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;**
4. **informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. **oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;** w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;**

**III.4.2.** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23** Ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,   
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   
o udzielenie Zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz   
z zamieszczeniem informacji o której w pkt. VIII.7) SIWZ. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności.

III.4.3. W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa odpowiednio dokumenty zgodnie   
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami).

**III.5.**  **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W**

**POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

III.5.1. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, tj.:

1. **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej** potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu **w zakresie określonym w pkt. III.1.2.1).**
2. **umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności** związanej   
   z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,   
   w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie   
   w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy. Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku udziału   
   w postępowaniu **w zakresie określonym w pkt. III.1.2.2).**

Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę informacje i dokumenty, o których mowa w pkt. III.5.1.1) i pkt. III.5.1.2).

**Ww. dokumenty Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą. Dobrowolne złożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, ma na celu przyspieszenie i usprawnienie przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia. Zamawiający uzna ten obowiązek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży dobrowolnie wraz z ofertą w/w dokumenty.**

UWAGA!

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w przypadku wskazania przez Wykonawcę:

1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty Dla wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski;

2) oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

**III.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
 W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

III.6.1.Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie, w związku z powyższym przed udzieleniem Zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

**III.7. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3. - III.6.**

III.7.1. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.**

III.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument

Ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania   
w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Umowę regulującą ich współpracę – **pkt. II.10.1-8**

III.7.3. W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

III.7.4 **Wykaz osób** **odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi** wraz z Dokumentami

potwierdzającymi posiadanie uprawnień do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, o których mowa w pkt.III.1.3.2)

III.7.5 **Wykaz robót wraz z dowodami dotyczącymi wykazanych robót**, o których mowa w

pkt.III.1.3.1);

**IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

**ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB**

**UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

IV.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina,   
że zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający (…) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub   
w formie elektronicznej.

IV.2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

IV.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji,   
im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec.**

IV.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@wschp.pl, a faksem na nr (32) 642 81 00.

IV.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub   
w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub   
adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało   
to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

IV.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie IV.4. w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma   
i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

IV.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

IV.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

IV.9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

* W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się   
  z Panią Patrycją Szygulską – Wójcik - stanowisko służbowe: Kierownik ds. Organizacji Ruchu,   
  tel. 32 642 80 31 wewn.43, sekretariat@wschp.pl
* w sprawach proceduralnych należy kontaktować się z Panią Barbarą Grzanka - stanowisko służbowe: Kierownik ds. Zamówień Publicznych, tel.32 642 80 31 wewn.53, faks/(32) -642 81 00, sekretariat@wschp.pl

Godziny pracy Zamawiającego - 8:00 - 15:35.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się   
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

V.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **10 000,00** PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

V.2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zm.).

V.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w ALIOR BANK nr rachunku 65 2490 0005 0000 4600 6007 1744 , z dopiskiem na przelewie: *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - ZP.I.2.224/05/19.*

V.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

V.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

V.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

V.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

V.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp .

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

VI.1. **Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dn**i. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy Pzp).

VI.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody   
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

VI.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**VII.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty**:

1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu Zamówienia, cenę ofertową brutto (ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich w kwocie brutto do dwóch miejsc po przecinku), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ   
   i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część Zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży lub przedłoży w ofercie niewypełniony lub niepodpisany Formularz oferty, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy;
2. oświadczenia wymienione w pkt. III.3. ;
3. dokumenty, które Wykonawca powinien dostarczyć zgodnie z pkt. III.7)

VII.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą   
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy   
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

VII.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego przedstawionych w Załącznikach do SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SIWZ.

VII.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

VII.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

VII.7. Formę dokumentów lub oświadczeń składanych w ofercie reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju   
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający   
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

VII.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

VII.10. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

VII.11. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu, w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następującą treść:

|  |
| --- |
| NAZWA WYKONAWCY…………………………….  ADRES WYKONAWCY………………….……….  NUMER TELEFONU…………………………..  **OFERTA**  w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego pod nazwą:  *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza  w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły*  *- ZP.I.2.224/05/19*  - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.10.2019 r. DO GODZ. 12:15 |

*(\*) w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin.*

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty, jak również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia.

VII.12. Zmiana lub wycofanie oferty:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek   
   z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument,   
   z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

VII.13. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, oferty składane   
   w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia   
   z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane   
   i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,   
   że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów, w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt IV SIWZ. Przepisy Ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia Zamówienia, w tym zapisów projektu Umowy, po terminie otwarcia ofert.

**VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

VIII.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kolejowej nr 1 a, w Jaroszowcu – sekretariat - Dziennik podawczy, Budynek Administracji, **do dnia 21.10.2019r. do godziny 12:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt VII.11 SIWZ

VIII.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

VIII.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt VIII.1. zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp

VIII.4. **Otwarcie ofert nastąpi** w siedzibie Zamawiającego – Pokój nr 203 Zamówienia Publiczne, I piętro Budynek Administracji, **w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 12:15.**

VIII.5. Otwarcie ofert jest jawne.

VIII.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

VIII.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie [www.wschp.pl](http://www.wschp.pl) informacje dotyczące:

1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. Ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych   
   w ofertach.

**IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

IX.1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ, ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu Zamówienia. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość Zamówienia. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkowa błędnie określonej stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny).

IX.2. **DO OFERTY NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO.** Ceny poszczególnych elementów Zamówienia należy przedstawić w tabeli elementów scalonych zamieszczonej w załączniku nr 1 do SIWZ.

Cena oferty powinna zostać skalkulowana przez Wykonawcę w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do siwz oraz zapoznanie się z terenem robót. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie za zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej w formie ryczałtu. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy, załączony w celu ułatwienia ustalenia zakresu prac do wykonania. **Kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót będzie wymagany wyłącznie od wybranego Wykonawcy, jako załącznik do umowy**.

**UWAGA:** Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) uproszczonego. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R Ko Z, M,S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i pkt.3 pzp., lub określenia wartości „robót zaniechanych”.

IX.3. **Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową** i będzie uwzględniała wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

IX.4. W związku z powyższym podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia, w tym wszelkie należne opłaty oraz wszelkie wydatki, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową, z zasadami wiedzy technicznej  
 i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu **Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty ujęte nie tylko w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ale również te niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, koszty wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie i zabezpieczenie przejętego terenu budowy zgodnie z przepisami), wykończeniowych i porządkowych zorganizowania   
i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, robót tymczasowych związanych z dostarczeniem materiałów budowlanych i odbiór materiałów  
 z rozbiórki, porządkowych, kosztów transportu i utylizacji materiałów z demontażu, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym kosztorysów powykonawczych), wykonanie ewentualnych robót naprawczych. Koszty związane z odbiorami wykonanych robót i koszty (w tym wynagrodzenie) za naprawy w okresie trwania gwarancji (w tym części) oraz wszelkie inne składowe i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu Zamówienia, itp..**

11.4. Wszystkie uchybienia, niezgodności, nieujęcia lub niewłaściwe ujęcia pozycji wynikających   
z dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dostrzeżone przez Wykonawcę w przedmiarach robót oraz ewentualne błędy w dokumentacji projektowej oraz braki spójności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

IX.5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę Zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę Zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego palcu budowy.

IX.6. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych   
w punkcie XIII. SIWZ.

IX.7. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

IX.8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

IX.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów   
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE**

**OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

X.1. Ocena ofert dokonywana będzie zgodnie z przyjętymi poniżej kryteriami.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów   
w kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | | **Waga**  **(%)** | **Maksymalna liczba punktów** |
| 1 | Cena ofertowa brutto | K1 | 60% | 60 pkt |
| 3 | Okres pełnej gwarancji (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady) na wykonane Roboty Budowlane obejmujące m.in. prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, wraz z wszelkimi użytymi materiałami oraz urządzeniami z zakresu instalacji (dalej, jako Okres gwarancji na Roboty Budowlane) | K2 | 40% | 40 pkt |

X.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

C = K1 + K2

gdzie:

C – całkowita liczba punktów,

K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto,

K2 – punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji na Roboty Budowlane.

X.3. **Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto** - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

C min.

K1 = ----------------------------------------- x 60 pkt

C

Gdzie: K1 - liczba uzyskanych punktów dla kryterium Cena ofertowa brutto

C min - cena w ofercie z najniższą ceną,

C - cena w ofercie ocenianej,

Maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „cena” otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

X.4. **Ocena punktowa w kryterium - Okres gwarancji na Roboty Budowla**ne - dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji na Roboty Budowlane wskazanego przez Wykonawcę w ofercie (formularz ofertowy – załącznik 1 do SIWZ) i zostanie obliczona według wzoru:

Gob

K2 = ----------------------------------------- x 60 pkt

Gmaks)

gdzie: K2 - ilość punktów oferty badanej,

Gob - termin gwarancji na wykonane prace zaoferowany w ofercie

badanej,

Gmax - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji na wykonane prace

Maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium „okres gwarancji na wykonane prace”

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

X.5. Przyjmuje się, ze 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę

X.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

X.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy Pzp).

XI. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

XI.1. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się   
o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XI.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać   
z dokumentów załączonych do oferty.

XI.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Zamawiający będzie żądał złożenia przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XI.3. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu Zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania Zamówienia.

XI.4. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami.

XI. **Przed zawarciem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XII SIWZ.**

XI.5. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom.

XI.6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

XII. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**   
XII.1. W celu należytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia

**w wysokości 3%** (przewidywanego) wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy   
( w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu kar umownych wynikających   
z umowy).

XII.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **ALIOR BANK nr rachunku 65 2490 0005 0000 4600 6007 1744** , z dopiskiem na przelewie: *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - ZP.I.2.224/05/19.*

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art.148 ust. 2 ustawy PZP

XII.3. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

XII.4. Ustala się, że:

* 70 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) w okresie do 30 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego (bezwzględnie w formie pisemnej) stanu inwestycji stwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy (tj. potwierdzenia przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane),
* 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.

XII.5. Zamawiający jest upoważniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wypłatę z gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar pieniężnych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub innych kwot określonych w Umowie, naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty (termin zapłaty minimum 7 dni).

XII.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. ((zmiana w umowie))

XIII. **WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM**

**UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

XIII.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana Umowa. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XIII.2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

XIII.3. Do oferty należy załączyć oświadczenie o gotowości zawarcia Umowy z Zamawiającym  
 na warunkach projektu Umowy. Treść wymaganego oświadczenia zawarte jest w załączniku   
nr 1 (FORMULARZ OFERTOWY) do SIWZ.

XIII.4. Zamawiający w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże datę zawarcia Umowy.

XIII.5. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożliwości przybycia osoby umocowanej do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, w celu podpisania umowy, na wniosek Wykonawcy, Umowa zostanie przesłana listownie do Wykonawcy na adres wskazany   
w ofercie.

XIII.6. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP **Zamawiający przewiduje możliwość istotnych**

**zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie:**

1. **Terminu wykonania przedmiotu umowy,** jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
2. Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, akty władcze organów władzy publicznej, jak również inne nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu umowy i dołożeniu należytej staranności przez Zamawiającego,
3. konieczność wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,
4. konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień od właściwych organów władzy publicznej,
5. zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych oraz ceny z oferty,
6. wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. Termin ulegnie przedłużeniu o ilość dni wstrzymanych robót przez w/w organ,
7. wystąpienia niskich temperatur powietrza, które nie będą umożliwiały wykonywania robót związanych z robotami zewnętrznymi związanymi z modernizowaną oczyszczalnią ścieków,   
   o których mowa w pkt. II.4.4.4. SIWZ oraz związanych z robotami zewnętrznymi w obrębie terenu oczyszczalni nie związane z budynkiem, o których mowa w pkt.II.4.4.5 SIWZ.
8. konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu wykonania przedmiotu umowy), zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, niewykraczających poza przedmiot zamówienia w następujących przypadkach:
9. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ust.5 Prawa budowlanego;
10. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

Wprowadzenie robót zamiennych winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności, w którym zostanie udokumentowane zaistnienie okoliczności wpływających na konieczność wprowadzenia robót zamiennych. Wykonanie robót zamiennych będzie następować w ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego.

We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może za zgodą Zamawiającego ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

1. **Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:**
2. zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT – jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie [art. 2 ust. 3-5](https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095#art%282%29ust%283%29) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie.
5. zmniejszenia ceny ofertowej w przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, a więc wystąpienia tzw. „robót zaniechanych” rozumianych jako odstąpienie od części przedmiotu zamówienia.
6. Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na poniższych zasadach:

W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o nośniki cen materiałów, robocizny oraz sprzętu, przyjęte w kosztorysie ofertowym.

3. **Podwykonawców -** w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców; Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy w tym zakresie przez Wykonawcę. We wszystkich pozostałych przypadkach przewidzianych **art. 144 ust. 1 ustawy PZP**.

XIII.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania   
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku

XIII.7. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana przez obie strony.

**XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania   
o udzielenie zamówienia.**

XIV.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy Pzp).

XIV.2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

XIV.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XIV.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego;
4. opisu przedmiotu zamówienia;
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIV.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XIV.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

XIV.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIV.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

XIV.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XIV.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

XIV.11**. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze** stron.

XIV.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

XIV.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XIV.14. **W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

**XV.** **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad.

**a)** **Administrator danych osobowych**. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie **Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.**Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:

 pisemnej na adres: **ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszowiec**,

 elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@wschp.pl**

**b)** **Inspektor Ochrony Danych.** We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 pisemnie na adres: **ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszowiec**,,

 elektronicznie na adres e-mail: **iodo@wschp.pl**

**c)** **Cel przetwarzania danych.** Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   
nr ZP/05/2019 o nazwie *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza   
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły*

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają   
z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

**d)** **Odbiorcy danych**. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

**e)** **Okres przechowywania danych osobowych**. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

**f)** **Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**.

 posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO **prawo dostępu** do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO **prawo do sprostowania** Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;

 na podstawie art. 18 RODO **prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych** z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

 **prawo do wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 **nie przysługuje** Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. **Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.**

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą  
 i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy   
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy   
w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. **Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.**

**XV. INFORMACJE DODATKOWE**

XV.1. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

**Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania Zamówienia**.

XV.2. INFORMACJA O WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10 A UST 2 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych   
do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 ust. 2;

XV.3. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART.91 UST. 2A USTAWY PZP

Nie dotyczy

XV.4. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
XV.5. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ LUB DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

1. Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej,
2. Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV.6. INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Przy udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

XV.7. INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w PLN.

XV.8. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w Ustawie Pzp.

XV.9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2- Nie dotyczy

XV.10. INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP (ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy   
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający uznaje, że wykonywanie czynności związanych z tzw. kosztami bezpośrednimi, z wyłączeniem dostawców materiałów budowlanych i pracowników wykonujących czynności związane   
z transportem z terenu budowy materiałów z rozbiórki, polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.). Wymóg, ten dotyczy więc tzw. pracowników fizycznych (specjaliści w zawodzie i pomocnicy) wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi, budowlano - montażowymi w zakresie zgodnym z opisem robót ujętych w przedmiarze robót. Jednocześnie wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych przez: osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne (np. kierownik budowy, kierownik robót), pracowników wykonujących czynności związane z badaniami, próbami, sprawdzeniami i pomiarami zrealizowanych instalacji.

XV.11. INFROMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego przeprowadził dialog techniczny zwracając się do Wykonawców o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotowy dialog techniczny został przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

**XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI**

*Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy ogólny,*

*Załącznik nr 2A - Wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,*

*Załącznik nr 2B - Wzór oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
Załącznik nr 2C - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy*

*kapitałowej,*

*Załącznik nr 3 - Wzór umowy,*

*Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa – Opis techniczny,*

*Załącznik nr 5 - STWiORB ,*

*Załącznik nr 6 - Przedmiary,*

*Załącznik nr7 - Projekt technologiczny oczyszczalni ścieków,*

Jaroszowiec, dnia 04.10.2019 r.

***Załącznik Nr 2A do SIWZ (****wzór załącznika do oferty Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

*Należy podać pełną zarejestrowaną nazwę Wykonawcy*

Adres i siedziba Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

*Należy podać zarejestrowany adres Wykonawcy (z numerem kodu pocztowego)*

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG/REGON) ………………………………………………………………………………………..............................................................................

*\*w zależności od podmiotu*

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*W stosownych przypadkach, o ile osoba ta nie jest wymieniona w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowani Wykonawcy na potrzeby niniejszego Postępowania*

Wykonawca bierze udział w Postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami: TAK – skreślić jeśli nie dotyczy

*Jeżeli tak, należy dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania*

BĘDĄC NALEŻYCIE UPOWAŻNIONYM DO JEGO REPREZENTOWANIA,na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pod nazwą: *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza   
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły*

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawyPzp.

OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

\*OŚWIADCZAM, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie   
art. …………………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………..…………………………………..

*\* skreślić, jeśli nie dotyczy*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:- skreślić jeśli nie dotyczy*

OŚWIADCZAM, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję   
się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:- skreślić jeśli nie dotyczy

OŚWIADCZAM, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

OŚWIADCZAM, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………..………………………………….  *Data, miejscowość,* | …………………………………..………………………………………….  *Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia)*  *opcjonalnie pieczęć Wykonawcy* |

*Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego oświadczenia.*

***Załącznik Nr 2B do SIWZ*** *(wzór załącznika do oferty Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

*Należy podać pełną zarejestrowaną nazwę Wykonawcy*

Adres i siedziba Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

*Należy podać zarejestrowany adres Wykonawcy (z numerem kodu pocztowego)*

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG/REGON …………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………………………..Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

*W stosownych przypadkach, o ile osoba ta nie jest wymieniona w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowani Wykonawcy na potrzeby niniejszego Postępowania*

Wykonawca bierze udział w Postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami: TAK - skreślić jeśli nie dotyczy

*Jeżeli tak, należy dopilnować aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu*

BĘDĄC NALEŻYCIE UPOWAŻNIONYM DO JEGO REPREZENTOWANIA,na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pod nazwą: *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza   
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły*

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. III.1) SIWZ .

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: - skreślić jeśli nie dotyczy

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. III.1) SIWZ*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………..

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

*(wskazać podmiot/ty i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

OŚWIADCZAM, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………..………………………………….  *Data, miejscowość, opcjonalnie pieczęć Wykonawcy* | …………………………………..………………………………………….  *Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia)*  *opcjonalnie pieczęć Wykonawcy* |

*Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego oświadczenia*

***Załącznik Nr 2C do SIWZ*** *(wzór załącznika do oferty Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................................................

Adres siedziby Wykonawcy.................................................................................................................................

BĘDĄC NALEŻYCIE UPOWAŻNIONYM DO JEGO REPREZENTOWANIA

na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pod nazwą: *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza   
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły*

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

□ OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻYMY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) Z INNYMI WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.

□ OŚWIADCZAM, ŻE NALEŻYMY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, Z WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY W/W POSTĘPOWANIU tj:

|  |
| --- |
| NAZWA WYKONAWCY |
|  |
|  |
|  |

* W załączaniu przestawiam dowody że powiązania z w/w Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………..………………………………….  *Data, miejscowość, opcjonalnie pieczęć Wykonawcy* | ………………………………..………………………………………….  *Podpis(-) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia)* |

* Należy zaznaczyć właściwą opcję.
* Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia

*Uwaga: Zamawiający zaleca zaparafowanie lub podpisanie każdej strony niniejszego oświadczenia*